26.03.2026

PNC MAQUINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

Antecedentes.

PNC-MAQUINARIAS del Programa Nuestras Ciudades realiza trabajos de prevención y mitigación de riesgos a nivel nacional para proteger a las poblaciones más vulnerables del país.  Este pool de maquinaria está a disposición para realizar trabajos de prevención y atender emergencias causadas por fenómenos naturales o climatológicos como huaicos, desbordes de ríos, sismos y terremotos.

PNC-MAQUINARIAS realiza intervenciones de PREVENCIÓN, URGENCIA (Intervenciones que se realizan por un acuerdo de concejo) e intervenciones de EMERGENCIA (Requiere Decreto de Emergencia PCM). Las intervenciones se realizan en zonas donde existen viviendas, para protección de equipamiento e infraestructura urbana.

Principales Actividades.

- Limpieza y descolmatación de drenes, quebradas, canales y ríos y conformación de diques de protección, hasta garantizar la escorrentía y desfogue de las aguas.

- Limpieza de escombros por desastres y nivelación de terrenos para damnificados.

- Mejoramiento de la transitabilidad de calles y vías de acceso dentro de centros poblados urbanos y rurales.

- Abastecimiento y distribución de agua potable.

Las intervenciones del programa se realizan a solicitud de las autoridades distritales, provinciales y regionales, para lo cual se suscriben Convenios de Cooperación Interinstitucional, con el fin de salvaguardar la vida de la población ubicada, en las zonas más vulnerables del Perú.

Actualmente, el PNC Maquinarias cuenta con 19 UBOs ubicadas en los departamentos de Lima, Ayacucho, Cusco, Ancash, Ica, Arequipa, Tacna, Loreto, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Piura, Junín, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Puno, Apurímac y Huánuco.

Durante el año 2025, el MVCS a través del Programa Nuestras Ciudades suscribió un total de 120 Convenios de Colaboración Interinstitucional con entidades de los tres niveles de gobierno, para realizar labores de prevención a nivel nacional.

A nivel nacional y durante el 2025, el Ministerio de Vivienda realizó 749 trabajos de limpieza y descolmatación, en cerca de 600 kilómetros de ríos y quebradas a nivel nacional. Más de 14,533,417 pobladores se beneficiaron con las labores que se realizaron en puntos críticos de las regiones de Lima, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Amazonas, entre otras.

Intervenciones de PNC Maquinarias en la región Piura.

Durante el 2025, el PNC Maquinarias en la región Piura ha ejecutado 102 intervenciones.

75 intervenciones de limpieza y descolmatación, en la provincia de PIURA, AYABACA, HUANCABAMBA, MORROPON,  removiendo material sedimentado en el cauce como piedras, lodo y maleza en un total de 328725.48 m³, que equivale a 21915 volquetadas, en una longitud de 107.59 km, beneficiando a 232421 pobladores.

17 intervenciones de transitabilidad, en la provincia de AYABACA, HUANCABAMBA, MORROPON,  removiendo material de lodo y maleza que obstruye el libre tránsito peatonal y vehicular en un total de 170082.63 m³, que equivale a 11338 volquetadas, en una longitud de 86.507 km, beneficiando a 25644 pobladores.

10 intervenciones de abastecimiento de agua, en la provincia de PIURA, AYABACA, HUANCABAMBA, TALARA,  distribuyendo agua en un total de 2735 m³, beneficiando a 43009 pobladores.

Durante el 2026, el PNC Maquinarias en la región Piura ha ejecutado 15 intervenciones.

5 intervenciones de limpieza y descolmatación, en la provincia de PIURA,  removiendo material sedimentado en el cauce como piedras, lodo y maleza en un total de 53381.23 m³, que equivale a 3558 volquetadas, en una longitud de 10.08 km, beneficiando a 44469 pobladores.

10 intervenciones de transitabilidad, en la provincia de AYABACA, HUANCABAMBA, MORROPON, TALARA,  removiendo material de lodo y maleza que obstruye el libre tránsito peatonal y vehicular en un total de 23347.06 m³, que equivale a 1556 volquetadas, en una longitud de 15.023 km, beneficiando a 11855 pobladores.

Asimismo, se vienen ejecutando 10 intervenciones

4 intervenciones de limpieza y descolmatación, en la provincia de PIURA, AYABACA, MORROPON,  removiendo material sedimentado en el cauce como piedras, lodo y maleza en un total de 14780 m³, que equivale a 985 volquetadas, en una longitud de 1.92 km, beneficiando a 18338 pobladores.

5 intervenciones de transitabilidad, en la provincia de AYABACA, HUANCABAMBA,  removiendo material de lodo y maleza que obstruye el libre tránsito peatonal y vehicular en un total de 6495 m³, que equivale a 433 volquetadas, en una longitud de 6.37 km, beneficiando a 5122 pobladores.

1 intervenciones de abastecimiento de agua, en la provincia de HUANCABAMBA,  distribuyendo agua en un total de 45 m³, beneficiando a 4500 pobladores.

En adición, se tiene 13 intervenciones programadas para el mes de marzo, abril de acuerdo al siguiente detalle:

| DEPART. | PROVINCIA | DISTRITO | SECTOR | FICHA TEC. | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | META VOL | META KM | POB. BENEFICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIURA | PIURA | CATACAOS | SIMBILA | FTI Nº 001-2026-LD-PI-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN SIMBILA, SECTOR SIMBILA, DISTRITO CATACAOS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA" | 14/04/2026 | 27/04/2026 | 6586.95 | 3.2 | 4500 |
| PIURA | PIURA | CURA MORI | CUCUNGARA TRAMO II | FTI Nº 039-2026-LD-PI-PIU | LIMPIEZA, DESCOLMATACION DEL DREN 34.5 TRAMO II EN EL SECTOR CUCUNGARÁ – DISTRITO DE CURA MORI- PROVINCIA PIURA – REGION PIURA | 23/03/2026 | 05/04/2026 | 6300 | 0.7 | 15000 |
| PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | DREN FROILAN ALAMA | FTI N° 007-2026-LD-PI-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN FROILAN ALAMA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA" | 23/03/2026 | 05/04/2026 | 2403.43 | 1.3 | 5500 |
| PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | DREN SAGRADO CORAZON | FTI N°005-2026-LD-PI-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN PLUVIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (0+000 - 1+350.94) DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA” | 23/03/2026 | 03/04/2026 | 2636.37 | 1.35 | 6300 |
| PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | MARCAVELICA | FTI Nº013-2026-LD-PI-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAJA HIDRAULICA DEL DREN MARCAVELICA DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 0+388 KM EN EL SECTOR NUEVO HORIZONTE Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" | 28/03/2026 | 01/04/2026 | 161.31 | 0.09 | 2169 |
| PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | DREN VICTOR MALDONADO | FTI Nº 014-2026-LD-P-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAJA HIDRÁULICA DEL DREN VICTOR MALDONADO DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA" | 02/04/2026 | 19/04/2026 | 31000 | 4.75 | 15680 |
| PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | DREN 66 | FTI N°009-2026-LD-PI-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAJA HIDRAULICA DEL DREN PLUVIAL 66 DESDE LA PROGRESIVA 0+00 KM HASTA LA PROGRESIVA 1+780 KM Y LADO SUR DESDE PROGRESIVA 0+000 HASTA 0+285.57; DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA | 06/04/2026 | 15/04/2026 | 5300.9 | 1.1 | 1000 |
| PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | DREN PETROPERÚ II | FTI N°011-2026-LD-PI-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAJA HIDRAULICA DEL DREN PETROPERU II DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 0 +870 KM EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA" | 14/04/2026 | 23/04/2026 | 7140 | 0.87 | 8000 |
| PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | DREN SULLANA | FTI N°008-2026-LD-PI-PIU | "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAJA HIDRAULICA DEL DREN PLUVIAL SULLANA DESDE LA PROGRESIVA 0+216.57 KM HASTA LA PROGRESIVA 0+665.09 KM; Y, DESDE LA PROGRESIVA 1+065.90 KM HASTA LA PROGRESIVA 4+090.04 KM, DEL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA" | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 7700 | 0.77 | 2000 |
| PIURA | MORROPON | CHALACO | HUACHARI Y PEDREGAL | FTI N°100-2026-MTV-U-PIU | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA (RUTA PI-805) EN LAS LOCALIDADES DE HUACHARI Y PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | 26/03/2026 | 09/04/2026 | 2417.4 | 2 | 1250 |
| PIURA | MORROPON | MORROPON | QUEBRADA PIEDRA EL TORO | FTI N°019-2026-LD-P-PIU | "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA PIEDRA EL TORO CP PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPóN, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA” | 01/04/2026 | 20/05/2026 | 7200 | 0.8 | 1000 |
| PIURA | MORROPON | MORROPON | SECTOR LOPEZ ALBUJAR | FTI Nº 029-2026-LD-PI-PIU | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE DREN PLUVIAL MORROPON – SECTOR LOPEZ ALBUJAR – DISTRITO DE MORROPON PROVINCIA MORROPON – DEPARTAMENTO DE PIURA | 23/04/2026 | 28/04/2026 | 2169.9 | 0.425 | 300 |
| PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | CARACUCHO | FTI N°046-2026-LD-PI-PIU | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CARACUCHO — SECTOR CARACUCHO - DISTRITO DE SANTO DOMINGO – PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA | 06/04/2026 | 20/04/2026 | 7167.6 | 0.543 | 212 |

Las fechas de inicio programadas están sujetas a variaciones por condiciones climáticas, gestiones administrativas, situaciones de emergencia u otros factores imprevistos.